DODATOK č. 1 k  ZMLUVE O DIELO č.180716

na prípravu a realizáciu prác uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka.

1. Zmluvné strany

1.1 Zhotoviteľ:	IGM GROUP s.r.o.

Mlynská   22

04001 Košice

Bankové spojenie: Prima Banka, Košice

č. účtu: SK69 5600 0000 0093 3465 3002

IČO: 44355513

DIČ: SK 2022678713

1.2 Objednávateľ:      Obecný úrad Ľubovec

Ľubovec 103

082 42 Bzenov

IČO: 00 327 395

V tejto zmluve sa mení článok č. 4. Čas plnenia na nasledovné znenie:

4. Čas plnenia

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1, 3.1, 4.3 tejto zmluvy v termíne:

Začiatok montáže:     22.07.2016                Ukončenie montáže: 	interiér - 23.08.2016,

exteriér – 30.06.2017

  - Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.

  - Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia:

  - Objednávateľ sa dohodol so zhotoviteľom na poskytnutí zálohy vo výške: 30 % z celkovej sumy

t. j. -   6 760 ,- Eur  s DPH.

Ostatné znenia zmluvy ostávajú nezmenené.

V Ľubovci dňa: 26.09.2016

Objednávateľ							           Zhotoviteľ