Zmluva o dielo
uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 	Objednávateľ	: Obec Ľubovec

Sídlo		: Ľubovec č. 103, Ľubovec, PSČ: 082 42,	
               IČO		: 00 327 395

DIČ		: 2020543228

E-mail		: obeclubovec@ocu.sk

Štatutár	: Mgr. Jozefína Štofanová – starostka obce

Bankové spojenie: SK37 0200 0000 0000 1862 3572 o

( ďalej v texte aj len ako „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare )

1.2 	Zhotoviteľ	: CITYLED s.r.o.

Sídlo		: Vrabčia 10, 040 01, Košice 
IČO		: 46 853 341
DIČ		: 2023609731
IČ DPH		: SK2023609731

E-mail		: cityled@cityled.sk
Štatutárny orgán: Štefan Marci, konateľ
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 30733/V
Bankové spojenie:  SK36 1100 0000 0029 2088 3159

( ďalej v texte aj len ako „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare )

( objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj len ako „zmluvné strany“ )

Článok II.
Predmet zmluvy a dielo

2.1	Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo špecifikované v bode 2.2. tohto Článku tejto  Zmluvy pre objednávateľa – „dodanie a montáž LED svietidiel aj s príslušenstvom a ich revízia“, a záväzok objednávateľa riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť za vykonanie diela dohodnutú cenu diela riadne a včas, a to všetko za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.2	Predmet dodania – dielo: Predmetom dodania (dielom) podľa tejto zmluvy je dodanie a montáž LED svietidiel, výložníkov, potrebného príslušenstva – inštalačný materiál, prepäťová ochrana, revízia dodaného osvetlenia (svietidiel), vrátane funkčnej skúška, ktoré sú špecifikované v cenovej ponuke predloženej zhotoviteľom a ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto Zmluvy, a to v nasledovnom počte a type:

a) LED svietidlo typ CL 17-40W v počte 34 kusov

b) Výložníky s nastaviteľným uhlom v počte 34 kusov

c) Montáž dodaných svietidiel a výložníkov

c) Demontáž pôvodných svietidiel objednávateľa ktoré budú nahradené novými svietidlami

d) Príslušenstvo: 3 ks reflektor LED + 60 stupňový uhol – typ CLF 16-50W, inštalačný materiál na funkčné zapojenie a osadenie všetkých svietidiel,

e) Revízia dodaného osvetlenia.

2.2.1 	Dodaný tovar – svietidlá a výložníky zhotoviteľ osadí na už stojace stĺpy v mieste dodania, ktoré stĺpy objednávateľ zhotoviteľovi v mieste dodania označí  - stĺpy pri hlavnej cestnej komunikácii cez Obec Ľubovec a časť obce Ruské Pekľany.

2.2.2 	Súčasťou diela a ceny diela je aj likvidácia demontovaných svietidiel (pôvodné svietidlá) objednávateľa, a to v množstve určenom objednávateľom – najviac však v počte nahradenom novými svietidlami.

2.2.3. Dodané LED svietidlá musia spĺňať minimálne technické požiadavky stanovené objednávateľom vo výzve na predkladanie ponúk a to najmä:

- priamo na stožiari sa musí dať vymeniť – ZDROJ, LED ČIP a ŠOŠOVKA

- svietidlo musí obsahovať sklenenú šošovku  ( šošovka musí byť sklenená nie plastová)

- celohliníkové telo svietidla s vonkajším rebrovaným chladením, práškovo lakované

- príkon najviac 40W so svietivosťou min. 5320 lm a merný svetelný výkon LED COB min. 133 lm/W

- svetelný výkon na celé svietidlo musí byť nameraný (overený meraním) akreditovaným laboratóriom

- garantovaná záručná životnosť LED min. 150 000 svetelných hodín

- farba svetla max. 4000K

- index podania farieb RA min. 80, účinník ( PowerFactor ) min. - 0,95, váha max. 4kg

- ochrana min. IP679

- funkcia stmievania autonómne na diaľku, naprogramovateľné v každom svietidle  osobitne min. 10% až 100%

- preprogramovanie stmievania možné kedykoľvek na pôvodnom fázovom  napájacom kábli 230V

2.2.4. 	Na dodané svietidlá a ich servis sa vzťahujú garancie a záruky poskytnuté zhotoviteľom, ktoré sú bližšie špecifikované v tejto zmluve. V cene diela je zahrnutá aj prepäťová ochrana namontovaných svietidiel na dva svetelné okruhy – Obec Ľubovec a časť Ruské Pekľany.

2.2.5.	Zmluvné strany sa dohodli, že súčasťou diela a ceny diela je aj prvé naprogramovanie režimu stmievania (tzv. inteligentné svietenie) na požiadanie objednávateľa a podľa jeho požiadaviek ako aj jedno následné preprogramovanie režimu stmievania podľa požiadavky objednávateľa. Cena za ďalšie preprogramovanie zhotoviteľom je najviac 150,- EUR. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ naprogramuje (spustí režim stmievania) v dodaných svietidlách u objednávateľa v primeranej lehote po požiadaní objednávateľa, najviac však do 10 dní od preukázateľného požiadania objednávateľa.

2.2.6. 	Predmetom tejto zmluvy je aj vykonanie funkčných skúšok za účasti objednávateľa.

Článok III.
Termíny, miesto plnenia, sankcie

3.1	Zmluvné strany sa dohodli, že za termín začatia prác sa považuje deň zaplatenia prvej časti  ceny diela (záloha vo výške 50% z ceny diela) na účet zhotoviteľa  - článok V., bod 5.1. písm. a) tejto zmluvy.

3.2	Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo ako celok v rozsahu definovanom v článku II. tejto zmluvy v termíne do 5 týždňov odo dňa podpisu tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

3.3. 	Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak zhotoviteľ bude v omeškaní s dodaním diela riadne a včas aj po uplynutí 8 týždňov od termínu začatia prác podľa odseku 3.1., tak objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30,- EUR za každý deň omeškania s dodaním diela po tomto termíne (8 týždňov).

3.4.	Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že pokiaľ zhotoviteľ nedodá dielo riadne a včas ani v lehote do 12 týždňov od termínu začatia prác podľa odseku 3.1., tak objednávateľ má v takom prípade právo od zmluvy odstúpiť.

3.5. 	Vyššia moc: Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade okolnosti vyššej moci ktoré vzhľadom na povahu diela neumožňujú dielo alebo jeho časť vykonať, lehoty podľa bodov 3.2, 3.3. a 3.4. neplynú a zhotoviteľovi sa lehota na dodanie diela predlžuje o dobu trvania prekážky vyššej moci. Zhotoviteľ je však povinný prekážku vyššiej moci bez zbytočného odkladu objednávateľovi oznámiť s označením okolnosti vyššej moci v ktorej prekážka spočíva, a to aj s časom trvania tejto prekážky alebo ak sa tento nedá určiť, tak s predpokladaným časom trvania prekážky. Za prípady vyššej moci sa považuje objektívna prekážka prírodnej,  živelnej alebo mimoriadnej povahy, ktorá neumožňuje riadne vykonanie diela, a to najmä nepriaznivé klimatické podmienky, prírodná katastrofa, mobilizácia, vojna, vojnový stav, povstanie, embargo. Zmluvná strana zasiahnutá vyššou mocou je povinná neodkladne oznámiť túto skutočnosť druhej strane a vykonať všetky možné opatrenia k zmierneniu následkov prípadného neplnenia zmluvy.

3.3	Miestom plnenia predmetu tejto zmluvy je: Obec  Ľubovec – katastrálne územie Ľubovec a Ruské Pekľany.

Článok IV.
Cena diela

4.1 	Celková cena diela za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v platnom znení a vykonávacej vyhlášky k zákonu o cenách č. 87/1996 Z. z. v platnom znení.

4.2. 	Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena diela v rozsahu uvedenom v článku II. tejto zmluvy  je vo výške:

- Celková cena bez DPH :       8.916,62 EUR, slovom:  osemtisícdeväťstošestnásť eur 62/100

- z toho 20% DPH	    :       1.783,32 EUR, slovom:  jedentisícsedemstoosemdesiattri eur 32/10

- Celková cena s DPH	    :     10.699,94 EUR, slovom: desaťtisícšesťstodeväťdesiatdeväť eur 94/100

4.3.	Celková cena predmetu diela je stanovená podľa cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 30.10.2017, ktorá tvorí neoddeliteľnú  súčasť  tejto zmluvy. Pre určenie ceny diela sú rozhodujúce jednotkové ceny bez DPH uvedené v cenovej ponuke Zhotoviteľa.

4.4.	Zmeniť cenu diela možno len z dôvodov:

- zákonnej úpravy DPH

- uskutočnením prác a dodávok, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných 
okolností po uzavretí tejto zmluvy a ktoré sú nevyhnutné k dokončeniu diela. Takúto skutočnosť je zhotoviteľ povinný objednávateľovi bez zbytočného odkladu písomne (aj e-mailom) oznámiť a rozsah a cenu takých prác a/alebo dodávok dať vopred písomne objednávateľovi odsúhlasiť, inak nemá nárok na ich úhradu.

4.5.	Pre ocenenie prác a dodávok, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných 
okolností po uzavretí zmluvy podľa bodu 4.4., bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- pri položkách, ktoré sa vyskytovali v cenovej ponuke alebo rozpočte, bude používať pri oceňovaní výkazov výmer jednotkové ceny z tejto ponuky/rozpočtu,

- pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ kalkuláciu ceny prác či tovaru na odsúhlasenie objednávateľovi.

4.5	Akékoľvek práce naviac  budú fakturované na základe uzatvoreného písomného dodatku k tejto zmluve.

Článok V.
Platobné podmienky

5.1.	Zmluvné strany sa dohodli, že celková kúpna cena dohodnutá a špecifikovaná  v Článku IV. tejto zmluvy bude objednávateľom uhradená zhotoviteľovi v dvoch častiach nasledovne:

- objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi prvú časť ceny diela formou zálohovej platby (záloha) vo výške 50% z celkovej ceny diela, čo predstavuje sumu vo výške 5.349,97 EUR ( slovom: päťtisíctristoštyridsaťdeväť eur 97/100 ) v deň obdržania tejto zmluvy podpísanej obidvomi zmluvnými stranami, a to bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v článku I. tejto zmluvy. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou prvej časti ceny diela sa čas na dodanie diela  dohodnutý v článku 3 bod 3.2. tejto zmluvy predlžuje o čas omeškania objednávateľa s úhradou prvej časti ceny diela.

- Druhú časť ceny diela vo výške 5.349,97 EUR ( slovom: päťtisíctristoštyridsaťdeväť eur 97/100 ) zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi po dokončení a riadnom odovzdaní diela do užívania objednávateľovi zhotoviteľom, a to na základe faktúry vyhotovenej zhotoviteľom v ktorej bude zohľadnená zaplatená záloha – písm. a) tohto článku tejto zmluvy. Faktúra vyhotovená po riadnom odovzdaní diela podľa predchádzajúcej vety je splatná do 15 dní od jej doručenia objednávateľovi bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v čl. I tejto zmluvy.

5.2.	Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené všeobecne záväznými predpismi, najmä podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom a účinnom znení.

Článok VI.
Spôsob a podmienky vykonania diela

6.1	Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve 
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj v súlade s pokynmi
objednávateľa.

6.2	V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa zhotoviteľ a jeho zamestnanci zaväzujú:

- dodržiavať právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ostatné právne predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

- nepoužívať alkoholické nápoje a neužívať iné omamné prostriedky v pracovnom čase a nenastupovať pod ich vplyvom do práce,

- konať tak, aby svojou činnosťou nespôsobil škodu na majetku objednávateľa a/alebo tretích osôb.

6.3	Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ 
vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, resp. zhotoviteľ nerealizuje práce v 
požadovanej kvalite, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ vykonal nápravu.

6.4	Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi najmenej 3 pracovné dni vopred pripravenosť diela k odovzdaniu. Pre odstránenie pochybností sa dielo považuje za zhotovené riadne až úspešným vykonaním funkčných skúšok.

6.5	O odovzdaní a prevzatí diela bude vyhotovený preberací protokol, podpísaný oboma 
zmluvnými stranami, resp. osobami nimi poverenými. V protokole budú uvedené zistené chyby aj s uvedením či tieto bránia riadnemu užívaniu diela. Ak budú zistené chyby ktoré bránia riadnemu užívaniu diela má sa za to, že funkčné skúšky neboli vykonané úspešne. V prípade chýb ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela zmluvné strany dohodnú a v protokole uvedú termín v ktorom sa zhotoviteľ zaviaže tieto chyby odstrániť, v takom prípade má objednávateľ právo neuhradiť zhotoviteľovi 25% z celkovej ceny diela až do odstránenia všetkých chýb, pričom neuhradenie tejto časti ceny diela sa nepovažuje za omeškanie objednávateľa.

Článok VII.
  Zodpovednosť za chyby diela, garancie a záručná doba

7.1.	Zhotoviteľ sa zaručuje za kvalitu a funkčnosť predmetu zmluvy, a to najmä na dodané svietidlá  a vykonané práce. Zhotoviteľ poskytuje záruku na  technické zariadenia a materiál 60 mesiacov (5rokov) odo dňa odovzdania diela.

7.2.	Zhotoviteľ poskytol objednávateľovi nad rámec štandardnej záruky tieto garancie a záruky:

7.2.1.	Zhotoviteľ garantuje a poskytuje objednávateľovi záruku na životnosť LED čip  v dodaných svietidlách minimálne 150.000 tisíc svetelných hodín. Za svietenie sa považuje štandardná svietivosť dodaného LED.

7.2.2.	Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi garanciu ceny na pozáručný servis dodaného svietidla – opravu elektrických častí svietidla (najmä tzv. zdroj) vo výške najviac 25,- EUR za opravu jedného svietidla, a to po dobu 60 mesiacov od uplynutia záručnej doby uvedenej v bode 7.1. tohto článku tejto zmluvy (tj. po dobu piatich rokov nasledujúcich po uplynutí päť ročnej záruky).

7.3.	Zhotoviteľ zodpovedá za technické chyby diela, ktoré objednávateľ alebo iná osoba 
zmocnená objednávateľom k nakladaniu s výsledkami diela, zistili v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu po tom, čo chybu zistil, písomne oznámiť zhotoviteľovi zistenie chyby a popis toho ako sa chyba prejavuje.

7.4.	Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby vzniknuté v dôsledku neodborného zásahu alebo 
neodborného užívania zo strany objednávateľa alebo tretích osôb alebo za zásah vyššej moci. Zhotoviteľ však zodpovedá však za odborne správne a funkčné namontovanej prepäťovej ochrany svetelného okruhu.

7.5.	V prípade riadne oznámenej oprávnenej reklamovanej chyby predmetu zmluvy má 
objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť chyby. Reklamované chyby zhotoviteľ odstráni v termíne, ktorý si zmluvné strany dohodnú na 
základe ohliadky reklamovaných chýb, inak v primeranej lehote.

7.6.	Reklamácia objednávateľa musí byť podaná písomne (aj e-mailom na adresu uvedenú v záhlaví) a v záručnej dobe, inak je neplatná. Musí obsahovať označenie chyby a popis, ako sa prejavuje.

7.7.   Zhotoviteľ automatický osadí každý rozvádzač v ktorom je svetelný okruh prepäťovou  ochranou. Zhotoviteľ sa zaväzuje osadiť prepäťovú ochranu ešte pred montážou prvého svietidla ktoré je predmetom diela, inak zodpovedá za škodu ktorá nenamontovaním prepäťovej ochrany na diele alebo jeho časti vznikla a znáša všetky náklady s tým spojené, a to najmä dodanie poškodeného alebo zničeného tovaru či materiálu.

Článok VIII.
Vlastnícke právo a zodpovednosť za škodu

8.1	Vlastnícke právo k všetkým veciam, t.j. najmä materiálom, výrobkom a zariadeniam, ktoré na 
zhotovenie diela zabezpečil zhotoviteľ, prechádza na objednávateľa dňom uhradenia celkovej sumy za dielo.

8.2	Zodpovednosť za škodu k všetkým veciam, t.j. najmä materiálom, výrobkom a zariadeniam, 
ktoré na zhotovenie diela zabezpečil zhotoviteľ, prechádza na objednávateľa dňom ich 
namontovania u objednávateľa.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

  - Táto Zmluva je platná a účinná dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach z ktorých každá Zmluvná strana obdrží jedno  vyhotovenie Zmluvy s platnosťou originálu.

  - Táto Zmluva a ňou založebný právny vzťah sa riadi ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky a prednostne sa spravuje ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a subsidiárne inými príslušnými právnymi predpismi. Na rozhodovanie akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy sú príslušné a právomocné súdy Slovenskej republiky.

  - Akékoľvek zmeny a/alebo doplnky Zmluvy možno uskutočniť iba na základe dohody Zmluvných strán vo forme písomných a číslovaných dodatkov k Zmluve podpísaných oboma Zmluvnými stranami.

  - V prípade, ak sú alebo sa stanú jednotlivé ustanovenia Zmluvy neplatné, nevykonateľné a/alebo neúčinné, nemá to za následok neplatnosť, nevykonateľnosť a/alebo neúčinnosť celej Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v takom prípade nahradia neplatné, nevykonateľné a/alebo neúčinné ustanovenia takými platnými, vykonateľnými a účinným ustanoveniami, ktoré budú čo najviac zodpovedať účelu a cieľu nahrádzaných ustanovení.

  - Všetky nezhody vyplývajúce zo Zmluvy alebo s ňou súvisiace, sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. V prípade, ak Zmluvné strany ani do 30 (tridsiatich) dní od doručenia písomnej pozvánky na priateľské rokovanie neuzavrú písomnú dohodu o riešení sporu, má každá Zmluvná strana právo predložiť spor príslušnému súdu Slovenskej republiky.

  - Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluvu uzavreli na základe svojej slobodnej vôle, vážne a že Zmluva nebola uzavretá pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že si Zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak čoho Zmluvu vlastnoručne podpisujú.

Podpisy zmluvných strán:

Zhotoviteľ:					Objednávateľ:

V  .................................... dňa ....................		V  .................................... dňa .........................

__________________________		___________________________

CITYLED s.r.o. 				Obec Ľubovec

Štefan Marci – konateľ			Mgr. Jozefína Štofanová – starostka obce